MAPA DE RISCOS

OBJETO:…………………………………

| RISCO 01 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Desconhecimento do rito processual do processo de planejamento da contratação |  |  |
| 2 | Ausência de servidores para compor a equipe de planejamento da contratação |  |  |
| 3 | Baixo comprometimento/envolvimento dos membros da equipe de planejamento da contratação |  |  |
| 4 | Estimativa indevida das necessidades a serem contratadas |  |  |
| 5 | Alteração do escopo dos serviços a serem contratados |  |  |
| 6 | Atraso na tramitação do processo administrativo de contratação |  |  |
| 7 | Ausência de recursos orçamentários/financeiros |  |  |
| 8 | Reprovação dos artefatos do planejamento da contratação. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável(eis) |
| 1 | Escolher membros da equipe de planejamento que conheçam o rito processual de planejamento da contratação |  | Diretoria de Administração Aeroportuária |
| 2 | Buscar pessoal capacitado de outros Departamentos para compor equipe de planejamento |  | Diretoria de Administração Aeroportuária |
| 3 | Demonstrar aos membros da equipe de planejamento a importância da contratação pretendida, buscando sinergia entre eles |  | Diretoria de Administração Aeroportuária |
| 4 | Buscar a máxima precisão possível na estimativa das peças e do serviço a ser executado junto à equipe técnica responsável |  | Diretoria de Administração Aeroportuária |
| 5 | Evitar alteração de escopo após a definição por parte da equipe de planejamento |  | Equipe de Planejamento |
| 6 | Promover todas as ações possíveis para evitar atraso na tramitação do processo administrativo de contratação |  | Equipe de Planejamento |
| 7 | Buscar informação prévia junto ao Ordenador de Despesas da disponibilidade de recursos orçamentários/financeiros para a contratação pretendida |  | Equipe de Planejamento |
| 8 | Usar os artefatos padronizados e aprovados pela Procuradoria Jurídica do Município ou da Autarquia |  | Equipe de Planejamento |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Definir a composição da equipe de planejamento somente com servidores que conheçam o rito processual de planejamento da contratação |  | Diretoria de Administração Aeroportuária |
| 2 | Utilizar os servidores das áreas administrativas que atuam com licitações e contratos e de Manutenção da Infraestrutura do Aeroporto |  | Diretoria de Administração Aeroportuária |
| 3 | Expor enfaticamente à equipe de planejamento da importância da contratação para atendimento do Programa de Desenvolvimento e Ampliação dos serviços aeroportuários |  | Diretoria de Administração Aeroportuária |
| 4 | Determinar que o levantamento da estimativa da área seja feito por equipe técnica, buscando maior precisão |  | Diretoria de Administração Aeroportuária |
| 5 | Manter o escopo definido pela equipe de planejamento salvo motivo de força maior |  | Diretoria de Administração Aeroportuária e Divisão demandante |
| 6 | Monitorar e acompanhar pari passu o processo de contratação |  | Equipe de Planejamento e Divisão demandante |
| 7 | Garantir que haja recurso para a contratação |  | Ordenador de Despesas |
| 8 | Somente utilizar artefatos (Documentos padrão) aprovados pela TRANSITAR |  | Equipe de Planejamento/Divisão demandante |

| RISCO 02 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Definição superestimada dos valores para contratação do serviço. |  |  |
| 2 | Morosidade na execução do processo licitatório |  |  |
| 3 | Ausência de interessados na licitação (licitação deserta) |  |  |
| 4 | Valores licitados superiores/inferiores aos estimados para a contratação serviço |  |  |
| 5 | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Promover ampla pesquisa de mercado de acordo com a IN 002/2024-TRANSITAR |  | Equipe de Planejamento |
| 2 | Adotar procedimentos que garantam agilidade na execução do processo licitatório |  | Equipe de Planejamento e Setor de Gestão Administrativa (Licitações e Contratos) |
| 3 | Utilizar a Plataforma Comprasnet do Governo Federal que garante ampla participação de interessados em contratar com a Administração Pública |  | Pregoeiro(a) |
| 4 | Desclassificar licitantes que apresentem propostas com valores inexequíveis em relação aos estimados |  | Pregoeiro(a) |
| 5 | Dar celeridade à análise e julgamento dos recursos para impugnação do certame |  | Pregoeiro(a)/Equipe de Planejamento |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Revisar os preços encontrados, verificar se trata do objeto similar ou solicitar nova cotação |  | Equipe de Planejamento/Divisão demandante |
| 2 | Seguir estritamente o rito processual para contratação na modalidade pregão eletrônico |  | Equipe de Planejamento/Divisão demandante/Pregoeira |
| 3 | Usar compulsoriamente a plataforma Comprasnet para efetivação do certame licitatório |  | Pregoeiro(a) |
| 4 | Negociar com licitante, solicitando confirmação de valores da proposta e em caso de permanência/confirmação de valores considerados inexequíveis, desclassificar a licitante |  | Pregoeiro(a) |
| 5 | Repasse imediato e cobrança de celeridade na análise e julgamento dos recursos de impugnação interpostos |  | Pregoeiro(a)/Equipe de Planejamento |

| RISCO 03 – GESTÃO DO CONTRATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Inobservância dos procedimentos formais previstos no contrato |  |  |
| 2 | Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato |  |  |
| 3 | Entrega de serviço em desacordo com o contratado ou em atraso |  |  |
| 4 | Incapacidade de execução do contrato |  |  |
| 5 | Rescisão contratual |  |  |
| 6 | Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada |  |  |
| 7 | Ausência de um plano de comunicação entre contratante e contratada |  |  |
| 8 | Indisponibilidade do preposto da contratada |  |  |
| 9 | Corte do orçamento do Programa/Ação |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Instruir a equipe de Gestão/Fiscalização do Contrato para cumprimento das exigências previstas no Edital/Termo de Referência/Contrato |  | Divisão/Setor demandante |
| 2 | Capacitar os Gestores/Fiscais do contrato para realização das atividades inerentes às funções |  | Departamento Administrativo e Financeiro |
| 3 | Levantamento da capacidade operacional e experiência da empresa vencedora para execução do serviço contratado |  | Equipe de Planejamento/Setor de Gestão Administrativa (Licitações e Contratos) |
| 4 | Exigências de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto licitado |  | Equipe de Planejamento/Setor de Gestão Administrativa (Licitações e Contratos) |
| 5 | Prever a possibilidade de convocar a segunda colocada |  | Equipe de Planejamento/Setor de Gestão Administrativa (Licitações e Contratos) |
| 6 | Deixar claro as sanções por descumprimento de obrigações da Contratada em relação às obrigações da LGPD |  | Equipe de Planejamento/Setor de Gestão Administrativa (Licitações e Contratos) |
| 7 | Instruir à contratada para obediência às obrigações previstas no Termo de Referência sobre as comunicações entre as partes |  | Equipe de Planejamento |
| 8 | Exigir que a contratada atenda o previsto no Termo de Referência no que tange à disponibilidade do Preposto |  | Equipe de Gestão/Fiscalização de Contrato |
| 9 | Consulta prévia ao Ordenador de Despesas da disponibilidade de recursos para garantir a contratação |  | Equipe de Planejamento/Divisão demandante |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Aplicação de penalidades e sanções em conformidade com o previsto no Edital |  | Equipe de Gestão/fiscalização do contrato |
| 2 | Exigir qualificação técnica no Edital de Licitação |  | Equipe de Planejamento/Divisão demandante |
| 3 | Aplicação de penalidades e sanções em conformidade com o previsto no Edital |  | Equipe de Gestão/fiscalização do contrato |
| 4 | Exigir documentação que comprove capacidade técnica e econômica para execução do objeto |  | Equipe de Planejamento/Divisão demandante |
| 5 | Convocar a segunda colocada |  | Pregoeira |
| 6 | Aplicação de penalidades e sanções em conformidade com o previsto no Edital |  | Equipe de Gestão/fiscalização do contrato |
| 7 | Aplicação de penalidades e sanções em conformidade com o previsto no Edital em caso de descumprimento das orientações do pessoal de operações do aeroporto |  | Equipe de Gestão/fiscalização do contrato |
| 8 | Exigir a troca de preposto para atendimento do previsto no Edital e Termo de Referência |  | Equipe de Gestão/fiscalização do contrato |
| 9 | Solicitação ao Ordenador de Despesas para indicação de nova dotação com saldo orçamentário para fazer frente a despesa |  | Equipe de Planejamento/Divisão demandante |

| RESPONSÁVEIS |  |
| --- | --- |
| Nome Matrícula: xxx | Nome Matrícula: xxx |